Equitalia Servizi SpA

Gara per l’acquisizione di servizi IT

Allegato G – indicatori di qualità e penali

Equitalia Servizi

Sommario

1	Introduzione	4

2	Quadro riepilogativo degli indicatori di qualità	5

3	Indicatori di Qualità del servizio	7

3.1	IQ1.01 - Ritardo nella consegna del Piano della Qualità Generale	7

3.2	IQ1.02 - Slittamento nell’inserimento / sostituzione del personale	8

3.3	IQ1.03 - Personale della fornitura inadeguato	9

3.4	IQ1.04 - Utilizzo risorse non autorizzato	10

3.5	IQ1.05 - Rispetto della risorse offerte/richieste	11

3.6	IQ1.06 - Rilievi sulla fornitura	12

4	Indicatori di Qualità dei servizi di manutenzione evolutiva ed adeguativa	13

4.1	IQ2.01 - Tempi di riferimento inoltro RDM	13

4.2	IQ2.02 - Tempi di riferimento inoltro RDS	14

4.3	IQ2.03 - Rilievi sulla fase dell’intervento	16

4.4	IQ2.04 - Casi di test negativi in collaudo	17

4.5	IQ2.05 - Giorni di sospensione del collaudo	18

4.6	IQ2.06 - Numero di collaudi tentati per ottenere l’approvazione finale di un intervento	19

4.7	IQ2.06c - Ritardo nel rilascio al collaudo rispetto al piano approvato	20

4.8	IQ2.06a - Numero di ricicli di presentazione dell’analisi per ottenere l’approvazione finale di un intervento	21

4.9	IQ2.06b - Ritardo nella presentazione dell’analisi rispetto al piano approvato	22

4.10	IQ2.07 - Rispetto degli standard documentali	23

4.11	IQ2.08 - Difetti in esercizio per funzionalità utente	24

4.12	IQ2.09 - Densità dei commenti del software sviluppato	25

4.13	IQ2.10 - Linee di codice inerte	26

4.14	IQ2.11 - Essential Complexity	27

4.15	Indicatori di qualità specifici per sviluppi in modalità object oriented	28

4.15.1	IQ2.12 - Violazioni dell'Incapsulamento da parte di una Classe	28

4.15.2	IQ2.13 - Dipendenza di una Classe dai suoi Child	29

4.15.3	IQ2.14 - Metodi implementati in una Classe	30

4.15.4	IQ2.15 - Complessità Ciclomatica di una Classe	31

4.15.5	IQ2.16 - Grado di Coesione dei Metodi di una Classe	32

4.16	Indicatori di qualità specifici per sviluppi in modalità non object oriented	33

4.16.1	IQ2.17 - Complessità Ciclomatica	33

5	Indicatori di Qualità dei servizi di Manutenzione Correttiva	34

5.1	IQ3.01 - Tempi di riferimento accettazione/rifiuto	35

5.2	IQ3.02 - Tempi di riferimento chiusura o terminazione con difetto	37

5.3	IQ3.03 - Tempi di riferimento risoluzione della segnalazione	39

5.4	IQ3.04 - Case recidivi	41

5.5	IQ3.05 - Rilievi sul servizio di Manutenzione Adeguativa e Correttiva	42

5.6	IQ3.06 - Tempi di riferimento inoltro RDA	43

6	Penali non legate direttamente ad indicatori di qualità	45

6.1	Presenza di Virus	45

6.2	Collegamenti esterni non autorizzati	45

6.3	Sostituzione della figura di Capo Progetto	45

# Introduzione

Di seguito sono elencati i requisiti minimi di qualità previsti per la fornitura “Gara acquisizione servizi IT – Lotto 1 e Lotto 2”.

Nel caso in cui il Fornitore produca, in sede di offerta, degli indicatori di qualità aggiuntivi rispetto a quelli previsti e/o valori di soglia migliorativi di quelli richiesti e accettati da Equitalia Servizi, tale nuovo profilo di qualità sarà assunto come base di riferimento per il Piano della Qualità Generale e/o di intervento.

Le modalità di calcolo e gli algoritmi applicati per i singoli livelli di servizio e indicatori di qualità, fermi restando i requisiti di misura espressi per ciascuno, dovranno essere indicati nel Piano di Qualità Generale proposto dal Fornitore ed approvato da Equitalia Servizi.

Il Fornitore è tenuto a rendicontare tutti gli indicatori di qualità riportati nel presente documento per tutta la durata contrattuale, attraverso specifici delivery periodici. Inoltre, l’onere economico per l’acquisizione degli strumenti automatici che il Fornitore intenderà adottare per il calcolo degli indicatori legati al codice sorgente sviluppato, è a carico del Fornitore stesso. Tali strumenti saranno messi a disposizione di Equitalia Servizi, per uso esclusivo ad attività inerenti alla presente fornitura, per tutta la durata contrattuale.

In conseguenza delle esigenze della fornitura Equitalia Servizi potrà richiedere in corso di esecuzione del contratto l’utilizzo di ulteriori prodotti, sistemi, linguaggi di programmazione e metodologie rispetto a quelli definiti nel capitolato.

Durante l’intero periodo contrattuale ciascun indicatore di qualità potrà essere riesaminato su richiesta di Equitalia Servizi; il riesame potrà derivare da nuovi strumenti di misurazione non disponibili alla data di stipula del contratto e/o dall’adeguamento delle metodiche atte alla rilevazione dei singoli indicatori di qualità che sono risultate non efficaci.

Equitalia Servizi ed il Fornitore, in caso di necessità, concorderanno eventuali modifiche ai metodi di calcolo successivamente riportati

Le proposte migliorative presentate in sede di offerta tecnica al fine dell’attribuzione del punteggio tecnico e riguardanti soluzioni progettuali saranno assimilate ad interventi evolutivi a corpo e saranno gestite con le stesse modalità degli interventi evolutivi e faranno riferimento agli stessi Indicatori di Qualità degli interventi evolutivi.

Le soluzioni, con relativa manutenzione, dovranno essere fornite senza oneri aggiuntivi per Equitalia Servizi.

# Quadro riepilogativo degli indicatori di qualità

Di seguito si trova una matrice di corrispondenza tra gli indicatori di qualità e le azioni contrattuali previste nel caso di non rispetto dei valori di soglia.

| Indicatori di Qualità delservizio |  | Periodicità | Azione contrattuale |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Rilievo | Penale |
| IQ1.01 | Ritardo nella consegna del Piano della Qualità Generale | Ad evento |  | X |
| IQ1.02 | Slittamento nell’inserimento / sostituzione del personale | Ad evento | X |  |
| IQ1.03 | Personale della fornitura inadeguato | Semestre | X |  |
| IQ1.04 | Utilizzo risorse non autorizzato | Ad evento |  | X |
| IQ1.05 | Rispetto della risorse offerte/richieste | Ad evento |  | X |
| IQ1.06 | Rilievi sulla fornitura | Semestrale |  | X |

| Indicatori di Qualità dei servizi di manutenzione evolutiva ed adeguativa |  | Periodicità | Azione contrattuale |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Rilievo | Penale |
| IQ2.01 | Tempi di riferimento inoltro RDM | Ad ogni consegna di prodotto | X |  |
| IQ2.02 | Tempi di riferimento inoltro RDS | Ad ogni consegna di prodotto | X |  |
| IQ2.03 | Rilievi sulla fase dell’intervento | Ad ogni milestone riportata nel piano di lavoro condiviso dell’intervento |  | X |
| IQ2.04 | Casi di test negativi in collaudo | Al termine del collaudo | X |  |
| IQ2.05 | Giorni di sospensione del collaudo | Al termine del collaudo | X |  |
| IQ02.6a | Rispetto consegna analisi e qualità del rilascio | Al termine dell’analisi |  | X |
| IQ2.06 | Rispetto rilascio al collaudo e numero di collaudi tentati per ottenere l’approvazione finale di un intervento. | Al termine del collaudo |  | X |
| IQ2.07 | Rispetto degli standard documentali | Mensile | X |  |
| IQ2.08 | Difetti in esercizio per funzionalità utente | Al termine del periodo di riferimento | X |  |
| IQ2.09 | Densità dei commenti del software sviluppato | Ad ogni rilascio del software oppure su richiesta di EQS | X |  |
| IQ2.10 | Linee di codice inerte | Ad ogni rilascio del software oppure su richiesta di EQS | X |  |
| IQ2.11 | Essential Complexity | Ad ogni rilascio del software oppure su richiesta di EQS | X |  |
| IQ2.12 | Violazioni dell'Incapsulamento da parte di una Classe | Ad ogni rilascio del software oppure su richiesta di EQS | X |  |
| IQ2.13 | Dipendenza di una Classe dai suoi Child | Ad ogni rilascio del software oppure su richiesta di EQS | X |  |
| IQ2.14 | Metodi implementati in una Classe | Ad ogni rilascio del software oppure su richiesta di EQS | X |  |
| IQ2.15 | Complessità Ciclomatica di una Classe | Ad ogni rilascio del software oppure su richiesta di EQS | X |  |
| IQ2.16 | Grado di Coesione dei Metodi di una Classe | Ad ogni rilascio del software oppure su richiesta di EQS | X |  |
| IQ2.17 | Complessità Ciclomatica | Ad ogni rilascio del software oppure su richiesta di EQS | X |  |

| Indicatori di Qualità dei servizi di Manutenzione Correttiva |  | Periodicità | Azione contrattuale |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Rilievo | Penale |
| IQ3.01 | Tempi di riferimento accettazione/rifiuto | Settimanale nei primi 4 mesi, successivamente mensile | X |  |
| IQ3.02 | Tempi di riferimento chiusura o terminazione con difetto | Settimanale nei primi 4 mesi, successivamente mensile | X | X |
| IQ3.03 | Tempi di riferimento risoluzione segnalazione | Settimanale nei primi 4 mesi, successivamente mensile | X |  |
| IQ3.04 | Case recidivi | Mensile | X |  |
| IQ3.05 | Rilievi sul servizio di Manutenzione Adeguativa e Correttiva | Mensile |  | X |
| IQ3.06 | Tempi di riferimento inoltro RDA | Ad ogni consegna di prodotto | X |  |

# Indicatori di Qualità del servizio

## IQ1.01 - Ritardo nella consegna del Piano della Qualità Generale

| Caratteristica | Efficienza | Sotto- caratteristica | Efficienza temporale |
| --- | --- | --- | --- |
| Aspetto da valutare | Puntualità nella consegna del piano di qualità generale della fornitura rispetto alla data prevista nel Piano di lavoro o nel contratto e suoi allegati |  |  |
| Unità di misura | Giorno lavorativo | Fonte dati | Contratto Piano di lavoro Lettere di consegna di deliverable Nota di rilievo |
| Periodo di riferimento | Tutta la durata contrattuale | Frequenza di misurazione | Consegna del Piano di qualità generale |
| Dati da rilevare | - Data prevista di consegna del Piano di Qualità (data_prev) - Data effettiva di consegna del Piano di Qualità (data_eff) |  |  |
| Regole di campionamento | Sia la prima che le successive consegne |  |  |
| Formula | IQ1.01=data_eff –data_prev |  |  |
| Regole di arrotondamento | Nessuna |  |  |
| Valore di soglia | IQ1.01≤0 |  |  |
| Azioni contrattuali | Il mancato rispetto del valore di soglia comporterà l’applicazione della penale “Ritardo nella consegna del Piano della Qualità Generale”, per ogni giorno lavorativo eccedente la soglia, sia per la prima consegna sia per le successive fino all’approvazione, sarà applicata una penale pari al 1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo. |  |  |
| Eccezioni | Nessuna |  |  |

## IQ1.02 - Slittamento nell’inserimento / sostituzione del personale

Con questo indicatore si misura la tempestività nell’inserimento/sostituzione di tutte le risorse impiegate nella fornitura.

| Caratteristica | Efficienza | Sotto- caratteristica | Efficienza temporale |
| --- | --- | --- | --- |
| Aspetto da valutare | Tempo trascorso tra la richiesta di Equitalia Servizi e l’inserimento/sostituzione della risorsa richiesta. |  |  |
| Unità di misura | Giorni lavorativi | Fonte dati | Contratto, E-mail, verbali, Consuntivo Attività (Rendiconto risorse), presenze presso i team (eventuale foglio firma) |
| Periodo di riferimento | Tutta la durata contrattuale | Frequenza di misurazione | Ad evento |
| Dati da rilevare | - Data Richiesta Inserimento, cioè la data in cui Equitalia Servizi richiede l’inserimento/sostituzione di una risorsa nella fornitura. (Data_rich_risorsa) - Data Inserimento (Data_ins_risorsa) - Data Sostituzione (Data_sost_risorsa) - Tempo (giorni lavorativi) necessario ad Equitalia Servizi a valutare la risorsa proposta dal Fornitore (T_assenso). - Numero totale di risorse inserite nel periodo di riferimento (Tris_ins) - Numero totale di risorse sostituite nel periodo di riferimento (Tris_sost) |  |  |
| Regole di campionamento | Vanno considerate tutte le risorse inserite o sostituite nel periodo di riferimento a seguito di una richiesta di Equitalia Servizi |  |  |
| Formula | IQ1.02 inserimento=j=1Trins_insritardo_insj dove: durata_ins= data_ins_risorsa - data_rich_risorsa –T_assenso ritardo_ins =durata_ins-valorelimite_ins, &durata_ins ≥valorelimite_ins0, &duarata_ins <valorelimite_ins |  |  |
|  | IQ1.02 sostituzione=j=1Trins_sostritardo_sosj dove: durata_sos= data_sost_risorsa - data_rich_risorsa –T_assenso ritardo_sos =durata_sos-valorelimite_sos, &durata_sos ≥valorelimite_sos0, &duarata_sos <valorelimite_sos |  |  |
| Regole di arrotondamento | Nessuna |  |  |
| Valore di soglia | IQ1.02inserimento=0 valore_ins=5 giorni lavorativi IQ1.02sostituzione=0 valore_sos=2 giorni lavorativi |  |  |
| Azioni contrattuali | Un rilievo sulla fornitura per ogni ritardo di 2 giorni lavorativi o frazione rispetto al valore di soglia |  |  |
| Eccezioni | Nessuna |  |  |

## IQ1.03 - Personale della fornitura inadeguato

Nella misura dell’indicatore vanno considerate tutte le risorse impiegate nell’erogazione della fornitura.

| Caratteristica | Efficienza | Sotto- caratteristica | Uso delle risorse |
| --- | --- | --- | --- |
| Aspetto da valutare | Numero di risorse sostituite, perché non ritenute adeguate, su richiesta di Equitalia Servizi |  |  |
| Unità di misura | Risorse inadeguate | Fonte dati | E-mail, lettere, verbali |
| Periodo di riferimento | Tutta la durata contrattuale | Frequenza di misurazione | Semestre |
| Dati da rilevare | Numero risorse sostituite su richiesta di Equitalia Servizi nel periodo di misurazione (Nrisorse_inadeg) |  |  |
| Regole di campionamento | Nessuna |  |  |
| Formula | IQ1.03=Nrisorse_inadeg |  |  |
| Regole di arrotondamento | Nessuna |  |  |
| Valore di soglia | IQ1.03 =0 |  |  |
| Azioni contrattuali | Notifica di un rilievo sulla fornitura per ogni sostituzione aggiuntiva rispetto al valore di soglia |  |  |
| Eccezioni | Nessuna |  |  |

## IQ1.04 - Utilizzo risorse non autorizzato

Con questo indicatore si misura l’uso delle risorse del Fornitore impiegate nella fornitura.

| Caratteristica | Efficienza | Sotto- caratteristica | Uso delle risorse |
| --- | --- | --- | --- |
| Aspetto da valutare | Numero di risorse sostituite o aggiunte su iniziativa del Fornitore senza autorizzazione di EQS. Tale indicatore si applica sia: - sostituzione di risorse offerte (sostituzione CV) - utilizzo di una risorsa precedentemente non offerta - sostituzione della risorsa su specifico intervento o sul servizio - invio in EQS di risorse non accreditate secondo quanto previsto dalla procedura “Processo Logistica: Accreditamento accessi frequenti LOG0703” |  |  |
| Unità di misura | Risorse sostituite | Fonte dati | E-mail, lettere, verbali |
| Periodo di riferimento | Tutta la durata contrattuale | Frequenza di misurazione | Ad evento |
| Dati da rilevare | Numero risorse sostituite su iniziativa del Fornitore (Nrisorse_sostituite) |  |  |
| Regole di campionamento | Nessuna |  |  |
| Formula | IQ1.04=Nrisorse_sostituite |  |  |
| Regole di arrotondamento | Nessuna |  |  |
| Valore di soglia | IQ1.04 =0 |  |  |
| Azioni contrattuali | Applicazione della penale “Utilizzo risorse non autorizzato”, pari alla tariffa giornaliera della risorsa sostituita, o nuova in caso di inserimento, moltiplicata per il numero di giorni passati tra l’inizio delle attività della risorsa non autorizzata e l’autorizzazione di EQS, che deve comunque avvenire entro il quinto giorno dalla constatazione da parte di EQS. In caso di non autorizzazione di EQS, il Fornitore dovrà proporre una nuova risorsa in sostituzione, restando comunque obbligato al pagamento della penale. |  |  |
| Eccezioni | Nessuna |  |  |

## IQ1.05 - Rispetto della risorse offerte/richieste

Con questo indicatore si misura l’aderenza delle risorse dichiarate in offerta e/o richiesta nel capitolato rispetto alle risorse impiegate nella fornitura in termini di numero di risorse, figura professionale e numero di giornate.

| Caratteristica | Efficacia | Sotto- caratteristica | Efficacia |
| --- | --- | --- | --- |
| Aspetto da valutare | Numero di risorse utilizzate dal Fornitore non coerenti con offerta/capitolato |  |  |
| Unità di misura | Risorse non coerenti | Fonte dati | E-mail, lettere, verbali, piani, presenze |
| Periodo di riferimento | Tutta la durata contrattuale | Frequenza di misurazione | Ad evento |
| Dati da rilevare | Numero risorse non coerenti (Nrisorse_noncoerenti) |  |  |
| Regole di campionamento | Nessuna |  |  |
| Formula | IQ1.05=Nrisorse_noncoerenti |  |  |
| Regole di arrotondamento | Nessuna |  |  |
| Valore di soglia | IQ1.05 =0 |  |  |
| Azioni contrattuali | Applicazione della penale “Risorse non coerenti”, per ciascuna risorsa non coerente eccedente il valore di soglia fissato, sarà applicata una penale pari al 5% del valore dell’iniziativa affidata per il numero delle risorse non coerenti ogni volta che è rilevata l’anomalia, fino al 100% del valore dell’iniziativa stessa. |  |  |
| Eccezioni | Vanno escluse dal conteggio: - le risorse presenti nell’offerta ma non volute da Equitalia Servizi nella fornitura - le risorse non presenti in offerta, in possesso di skill più adeguati di quelli riportati in offerta e richieste da Equitalia Servizi |  |  |

Per iniziativa si intendono sia i singoli task di MEV o MS affidati, come anche l’intero servizio di AMS diviso  per ambiente tecnologico come specificato meglio nei paragrafi 15.1 degli allegati tecnici.

## IQ1.06 - Rilievi sulla fornitura

| Caratteristica | Efficacia | Sotto- caratteristica | Efficacia |
| --- | --- | --- | --- |
| Aspetto da valutare | Numero di rilievi emessi per inadempimenti della fornitura: - di carattere generale (pertanto tutti quelli sulla documentazione prodotta e non direttamente riconducibile ad un obiettivo intervento) - afferenti obbligazioni contrattuali non adempiute nei tempi e/o nei modi rappresentati del Contratto e suoi allegati e/o tracciati sui Piani di lavoro - afferenti il mancato rispetto delle soluzioni proposte in sede di offerta, così come indicato nel capitolato |  |  |
| Unità di misura | Rilievo | Fonte dati | Nota di rilievo |
| Periodo di riferimento | Tutta la durata contrattuale | Frequenza di misurazione | Semestrale |
| Dati da rilevare | Numero rilievi emessi sulla fornitura |  |  |
| Regole di campionamento | Si considerano tutti i rilievi sulla fornitura comunicati tramite nota di rilievo nel periodo di riferimento |  |  |
| Formula | IQ1.06=Nrilievi |  |  |
| Regole di arrotondamento | Nessuna |  |  |
| Valore di soglia | IQ1.06 ≤2 |  |  |
| Azioni contrattuali | Applicazione della penale “Eccesso dei rilievi sulla fornitura”, per ciascun rilievo eccedente i valori di soglia fissati, sarà applicata una penale pari allo 0,5 per mille dell’importo dell’intera fornitura. |  |  |
| Eccezioni | Nessuna |  |  |

# Indicatori di Qualità dei servizi di manutenzione evolutiva ed adeguativa

Gli indicatori di qualità di seguito riportati si applicano anche agli interventi di manutenzione adeguativa in quanto richiedono la pianificazione delle attività

## IQ2.01 - Tempi di riferimento inoltro RDM

| Caratteristica | Efficacia | Sotto- caratteristica | Efficacia temporale |
| --- | --- | --- | --- |
| Aspetto da valutare | Puntualità nella consegna di un prodotto dell’intervento rispetto all’inoltro della RDM |  |  |
| Unità di misura | Punto percentuale | Fonte dati | Contratto Piano di lavoro di intervento Lettere di consegna di deliverable Nota di rilievo |
| Periodo di riferimento | Durata dell’intervento, comprensiva del periodo relativo alla fase di avvio in esercizio | Frequenza di misurazione | Mensile |
| Dati da rilevare | Per ogni tipologia di prodotto viene misurato: - Data richiesta di un prodotto (Data_rich) - Data effettiva di consegna del prodotto (Data_eff) |  |  |
| Regole di campionamento | Vanno considerate tutte le consegne di prodotti eseguite nel periodo di riferimento |  |  |
| Formula | IQ2.01_l1= N_tipologia_prodotto (T_consegna ≤valorelimite_l1)N_tipologia_prodotto*100 IQ2.01_l2= N_tipologia_prodotto (T_consegna ≤valorelimite_l2)N_tipologia_prodotto*100 Dove: - N_tipologia_prodotto sono tutti i prodotti della stessa tipologia, per l’elenco verificare i valori soglia - T_consegna per ogni prodotto equivale a data_eff – data_rich |  |  |
| Regole di arrotondamento | Il risultato della misura va arrotondato: - per difetto se la prima cifra decimale è ≤ 5 - per eccesso se la prima cifra decimale è > 5 |  |  |
| Valore di soglia | IQ2.01_l1 ≥ 80 % (con valorelimite_l1 riportato in tabella) IQ2.01_l2 = 100 % (con valorelimite_l2 riportato in tabella) Prodotto; Tempi di riferimento Misura in giorni lavorativi – dall’inoltro della RDM all’evento indicato. valorelimite_l1; valorelimite_l2. Richiesta fattibilità; 3 giorni; 5 giorni. Consegna preventivo; 3 giorni; 5 giorni. Inizio realizzazione rispetto all’accettazione EQS; 3 giorni; 7 giorni. |
| Azioni contrattuali | Nel caso di non rispetto del valore di soglia: - Nel caso del non rispetto della soglia l1, una notifica di rilievo sull’intervento per ogni punto percentuale al di sotto della soglia prefissata - Nel caso del non rispetto della soglia l2, due notifiche di rilievo sull’intervento per ogni punto percentuale al di sotto della soglia prefissata Si precisa che le azioni contrattuale sono calcolate e cumulate per ognuna delle tipologie prodotto prevista |  |  |
| Eccezioni | Nessuna |  |  |

## IQ2.02 - Tempi di riferimento inoltro RDS

| Caratteristica | Efficacia | Sotto- caratteristica | Efficacia temporale |
| --- | --- | --- | --- |
| Aspetto da valutare | Puntualità nella consegna di un prodotto dell’intervento rispetto all’inoltro della RDS |  |  |
| Unità di misura | Punto percentuale | Fonte dati | Contratto Piano di lavoro di intervento Lettere di consegna di deliverable Nota di rilievo |
| Periodo di riferimento | Durata dell’intervento, comprensiva del periodo relativo alla fase di avvio in esercizio | Frequenza di misurazione | Mensile |
| Dati da rilevare | Per ogni tipologia di prodotto viene misurato: - Data richiesta di un prodotto (Data_rich) - Data effettiva di consegna del prodotto (Data_eff) |  |  |
| Regole di campionamento | Vanno considerate tutte le consegne di prodotti eseguite nel periodo di riferimento |  |  |
| Formula | IQ2.02_l1= N_tipologia_prodotto (T_consegna ≤valorelimite_l1)N_tipologia_prodotto*100 IQ2.02_l2= N_tipologia_prodotto (T_consegna ≤valorelimite_l2)N_tipologia_prodotto*100 Dove: - N_tipologia_prodotto sono tutti i prodotti della stessa tipologia, per l’elenco verificare i valori soglia - T_consegna per ogni prodotto equivale a data_eff – data_rich |  |  |
| Regole di arrotondamento | Il risultato della misura va arrotondato: - per difetto se la prima cifra decimale è ≤ 5 - per eccesso se la prima cifra decimale è > 5 |  |  |
| Valore di soglia | IQ2.02_l1 ≥ 80 % (con valorelimite_l1 riportato in tabella) IQ2.02_l2 = 100 % (con valorelimite_l2 riportato in tabella) Prodotto; Tempi di riferimento Misura in giorni lavorativi – dall’inoltro della RDS all’evento indicato. valorelimite_l1; valorelimite_l2. Richiesta fattibilità; 3 giorni; 5 giorni. Consegna preventivo; 10 giorni; 15 giorni. Inizio realizzazione rispetto all’accettazione EQS; 5 giorni; 10 giorni. |
| Azioni contrattuali | Nel caso di non rispetto del valore di soglia: - Nel caso del non rispetto della soglia l1, una notifica di rilievo sull’intervento per ogni punto percentuale al di sotto della soglia prefissata - Nel caso del non rispetto della soglia l2, due notifiche di rilievo sull’intervento per ogni punto percentuale al di sotto della soglia prefissata Si precisa che le azioni contrattuale sono calcolate e cumulate per ognuna delle tipologie prodotto prevista |  |  |
| Eccezioni | Nessuna |  |  |

## IQ2.03 - Rilievi sulla fase dell’intervento

Si precisa che i rilievi emessi a seguito di inadempienze sull’intervento riguardano anche la mancata approvazione di prodotti dell’intervento stesso.

| Caratteristica | Efficacia | Sotto- caratteristica | Efficacia |
| --- | --- | --- | --- |
| Aspetto da valutare | Rilievi emessi su ciascuna fase di implementazione dell’intervento |  |  |
| Unità di misura | Rilievo | Fonte dati | Nota di rilievo |
| Periodo di riferimento | Durata dell’intervento, comprensiva del periodo relativo alla fase di avvio in esercizio | Frequenza di misurazione | Ad ogni milestone riportata nel piano di lavoro condiviso dell’intervento |
| Dati da rilevare | Numero di Rilievi emessi su ogni fase di implementazione (analisi, implementazione, test, etc.) dell’intervento [Nrilievi_intervento(fase)] |  |  |
| Regole di campionamento | Vanno considerati tutti i rilievi emessi nel periodo di riferimento sull’intervento per tutte le fasi previste dall’intervento |  |  |
| Formula | IQ02.03=Nrilievi_intervento(fase) |  |  |
| Regole di arrotondamento | Nessuna |  |  |
| Valore di soglia | IQ2.03 ≤3 |  |  |
| Azioni contrattuali | Applicazione della penale “Eccesso dei rilievi sull’intervento” , pari al 5% del controvalore economico previsto per l’obiettivo per ogni rilievo eccedente la soglia dell’indicatore fino ad un massimo di 3; per ogni rilievo successivo sarà applicata una penale pari al 10% del controvalore economico previsto per l’obiettivo, fino al raggiungimento massimo del 100% del controvalore economico dell’obiettivo. |  |  |
| Eccezioni | Nessuna |  |  |

## IQ2.04 - Casi di test negativi in collaudo

Con questo indicatore si vogliono individuare i casi di test eseguiti (sia in modalità manuale che automatica) dal Fornitore con successo prima del rilascio, e che, se rieseguiti durante il collaudo, danno esito negativo.

| Caratteristica | Efficacia | Sotto- caratteristica | Maturità |
| --- | --- | --- | --- |
| Aspetto da valutare | Casi di test eseguiti con esito negativo in collaudo |  |  |
| Unità di misura | Casi di test eseguiti in collaudo con esito negativo | Fonte dati | Tracciatura interventi di MAC, Piano di Test – Realizzazione Verbale di collaudo |
| Periodo di riferimento | La durata della fase di collaudo dell'intervento | Frequenza di misurazione | Al termine del collaudo |
| Dati da rilevare | Numero casi di test dichiarato eseguiti con successo dal Fornitore e che in collaudo hanno dato esito negativo (Ntest_notok) |  |  |
| Regole di campionamento | Nessuna |  |  |
| Formula | IQ2.04=Ntest_notok |  |  |
| Regole di arrotondamento | Nessuna |  |  |
| Valore di soglia | IQ2.04=0 |  |  |
| Azioni contrattuali | Un rilievo sull’intervento per ogni caso di test eseguito in collaudo con esito negativo rispetto al valore di soglia |  |  |
| Eccezioni | Nessuna |  |  |

## IQ2.05 - Giorni di sospensione del collaudo

| Caratteristica | Affidabilità | Sotto- caratteristica | Maturità |
| --- | --- | --- | --- |
| Aspetto da valutare | Numero complessivo di giorni in cui è stato sospeso il collaudo di un intervento per cause imputabili al Fornitore |  |  |
| Unità di misura | Giorni lavorativi | Fonte dati | Comunicazione formale di sospensione del collaudo Comunicazione formale di ripresa del collaudo |
| Periodo di riferimento | Fase di collaudo | Frequenza di misurazione | Al termine del collaudo |
| Dati da rilevare | - Data di sospensione del collaudo (Data_sospensionej) - Data di ripresa del collaudo (Data_ripresaj) - Numero di sospensioni del collaudo (NSosp_collaudo) |  |  |
| Regole di campionamento | Si applica a tutte le sospensioni del collaudo (sia la prima che le successive) |  |  |
| Formula | IQ2.05=j=1Nsosp_collaudo(data_ripresaj-data_sospensionej) |  |  |
| Regole di arrotondamento | Nessuna |  |  |
| Valore di soglia | IQ2.05=0 |  |  |
| Azioni contrattuali | Notifica di un rilievo sull’intervento per ogni ritardo di 2 giorni lavorativi o frazione rispetto al valore di soglia |  |  |
| Eccezioni | Nessuna |  |  |

## IQ2.06 - Numero di collaudi tentati per ottenere l’approvazione finale di un intervento

| Caratteristica | Affidabilità | Sotto- caratteristica | Maturità |
| --- | --- | --- | --- |
| Aspetto da valutare | Numero complessivo di collaudi effettuati per avere l’approvazione finale su uno specifico intervento. |  |  |
| Unità di misura | Numero di collaudi | Fonte dati | Documentazione di collaudi Verbali |
| Periodo di riferimento | Fase di collaudo | Frequenza di misurazione | Per ogni collaudo approvato |
| Dati da rilevare | - Numero di volte che è stato ripetuto un collaudo (Nripetizioni) |  |  |
| Regole di campionamento | Si applica a tutti i collaudi |  |  |
| Formula | IQ2.06=Nripetizioni |  |  |
| Regole di arrotondamento | Nessuna |  |  |
| Valore di soglia | IQ2.06_l1=1 IQ2.06_l2 ≤3 |  |  |
| Azioni contrattuali | Applicazione della penale “Eccesso di collaudi tentati per l’approvazione finale dell’intervento”, pari al 5% del controvalore economico previsto per l’obiettivo per ogni rilievo eccedente le soglie dell’indicatore fino ad un massimo di 3; per ogni rilievo successivo sarà applicata una penale pari al 10% del controvalore economico previsto per l’obiettivo, fino al raggiungimento massimo del 100% del controvalore economico dell’obiettivo. |  |  |
| Eccezioni | Nessuna |  |  |

## IQ2.06c - Ritardo nel rilascio al collaudo rispetto al piano approvato

| Caratteristica | Affidabilità | Sotto- caratteristica | Maturità |
| --- | --- | --- | --- |
| Aspetto da valutare | Ritardo nel rilascio al collaudo rispetto al piano approvato da EQS. |  |  |
| Unità di misura | Accuratezza rilascio analisi | Fonte dati | Documentazione di progetto Verbali, Masterplan |
| Periodo di riferimento | Rilascio al collaudo | Frequenza di misurazione | Per ogni pronti al collaudo dichiarato |
| Dati da rilevare | - Ritardo complessivo del rilascio al collaudo rispetto al piano, ovvero l’accuratezza del rilascio al collaudo (ARC) |  |  |
| Regole di campionamento | Si applica a tutte le approvazioni dell’analisi |  |  |
| Formula | IQ2.06c=TRilascio effettivo collaudo- TKick off progettoTRilascio da piano collaudo- TKick off progetto |  |  |
| Regole di arrotondamento | Due decimali |  |  |
| Valore di soglia | IQ2.06c_l1=1 IQ2.06c_l2 ≤1,2 |  |  |
| Azioni contrattuali | Applicazione della penale “Eccesso di ritardo per la presentazione al collaudo”, pari al 5% del controvalore economico previsto per l’obiettivo, in caso di superamento della soglia dell’indicatore oltre il valore di 1,2; per ogni rilievo successivo sarà applicata una penale pari al 10% del controvalore economico previsto per l’obiettivo, fino al raggiungimento massimo del 100% del controvalore economico dell’obiettivo stesso. |  |  |
| Eccezioni | Nessuna |  |  |

## IQ2.06a - Numero di ricicli di presentazione dell’analisi per ottenere l’approvazione finale di un intervento

| Caratteristica | Affidabilità | Sotto- caratteristica | Maturità |
| --- | --- | --- | --- |
| Aspetto da valutare | Numero complessivo di ricicli effettuati per avere l’approvazione finale dell’analisi su uno specifico intervento. |  |  |
| Unità di misura | Numero di presentazione dell’analisi | Fonte dati | Documentazione di SAL e Verbali |
| Periodo di riferimento | Fase di analisi | Frequenza di misurazione | Per ogni intervento avviato da EQS |
| Dati da rilevare | - Numero di volte che è stata ripetuta la presentazione dell’analisi (Nripetizioni), prima che questa sia effettivamente approvata da EQS. |  |  |
| Regole di campionamento | Si applica a tutti gli interventi che prevedono un rilascio di analisi |  |  |
| Formula | IQ2.06a=Nripetizioni |  |  |
| Regole di arrotondamento | Nessuna |  |  |
| Valore di soglia | IQ2.06a_l1=1 IQ2.06a_l2 ≤3 |  |  |
| Azioni contrattuali | Applicazione della penale “Eccesso di ricicli di presentazione dell’analisi per l’approvazione finale dell’intervento”, pari al 2,5% del controvalore economico previsto per l’obiettivo per ogni rilievo eccedente le soglie dell’indicatore fino ad un massimo di 3; per ogni rilievo successivo sarà applicata una penale pari al 5% del controvalore economico previsto per l’obiettivo, fino al raggiungimento massimo del 100% del controvalore economico dell’obiettivo. |  |  |
| Eccezioni | Nessuna |  |  |

## IQ2.06b - Ritardo nella presentazione dell’analisi rispetto al piano approvato

| Caratteristica | Affidabilità | Sotto- caratteristica | Maturità |
| --- | --- | --- | --- |
| Aspetto da valutare | Ritardo nella presentazione dell’analisi rispetto al piano approvato da EQS. |  |  |
| Unità di misura | Accuratezza rilascio analisi | Fonte dati | Documentazione di progetto Verbali, Masterplan |
| Periodo di riferimento | Fase di analisi | Frequenza di misurazione | Per ogni analisi approvata |
| Dati da rilevare | - Ritardo complessivo dell’analisi rispetto al piano, ovvero l’accutarezza del rilascio dell’analisi (ARA) |  |  |
| Regole di campionamento | Si applica a tutte le approvazioni dell’analisi |  |  |
| Formula | IQ2.06b=TRilascio effettivo analisi- TKick off progettoTRilascio da piano analisi- TKick off progetto |  |  |
| Regole di arrotondamento | Due decimali |  |  |
| Valore di soglia | IQ2.06b_l1=1 IQ2.06b_l2 ≤1,2 |  |  |
| Azioni contrattuali | Applicazione della penale “Eccesso di ritardo per la presentazione dell’analisi”, pari al 2,5% del controvalore economico previsto per l’obiettivo, in caso di superamento della soglia dell’indicatore oltre il valore di 1,2; per ogni rilievo successivo sarà applicata una penale pari al 5% del controvalore economico previsto per l’obiettivo, fino al raggiungimento massimo del 100% del controvalore economico dell’obiettivo stesso. |  |  |
| Eccezioni | Nessuna |  |  |

## IQ2.07 - Rispetto degli standard documentali

| Caratteristica | Funzionalità | Sotto- caratteristica | Accuratezza |
| --- | --- | --- | --- |
| Aspetto da valutare | Numero complessivo di documenti che non rispettano lo standard documentale prefissato |  |  |
| Unità di misura | Numero documenti | Fonte dati | Ogni deliverable consegnato dal fornitore |
| Periodo di riferimento | Tutto il periodo contrattuale | Frequenza di misurazione | Mensile |
| Dati da rilevare | - Numero di documenti non aderenti allo standard concordato (Ndocumenti_nonstandard) |  |  |
| Regole di campionamento | Nessuna |  |  |
| Formula | IQ2.07=Ndocumenti_nonstandard |  |  |
| Regole di arrotondamento | Nessuna |  |  |
| Valore di soglia | IQ2.07 ≤3 |  |  |
| Azioni contrattuali | - Notifica di un rilievo sull’intervento legato al documento per ogni documento superiore al valore soglia l1 |  |  |
| Eccezioni | Nessuna |  |  |

## IQ2.08 - Difetti in esercizio per funzionalità utente

L’indicatore rileva il numero di difetti emersi nel periodo di riferimento a livello di funzionalità utente.

| Caratteristica | Affidabilità | Sotto- caratteristica | Maturità |
| --- | --- | --- | --- |
| Aspetto da valutare | Difetti in esercizio delle funzionalità utente sviluppate/modificate da un Intervento |  |  |
| Unità di misura | Difetti | Fonte dati | Tracciatura interventi MAC |
| Periodo di riferimento | Fase di avvio in esercizio | Frequenza di misurazione | Al termine del periodo di riferimento |
| Dati da rilevare | Numero totale di difetti (segnalati su Tracciatura interventi MAC) della funzionalità utente modificata dall’intervento rilevati durante il periodo di riferimento (N_difetti_funz) |  |  |
| Regole di campionamento | Vanno considerati tutti i difetti rilevati durante il periodo di riferimento sulle funzionalità utente impattate dall’intervento |  |  |
| Formula | IQ2.08(funz)=N_difetti_funz |  |  |
| Regole di arrotondamento | Nessuna |  |  |
| Valore di soglia | IQ2.08(funz)≤3 |  |  |
| Azioni contrattuali | Notifica di un rilievo sulla fornitura per ogni 3 difetti delle funzionalità o frazione negli altri casi (es. il malfunzionamento di 7 funzionalità comporterà la notifica di 2 rilievi sull’intervento tramite relativa nota) |  |  |
| Eccezioni | Nessuna |  |  |

## IQ2.09 - Densità dei commenti del software sviluppato

Qualora l’intervento includa l’uso di più linguaggi, l’indicatore va applicato separatamente al codice sviluppato in ogni singolo linguaggio.

I commenti dovranno essere facilmente isolabili dalle istruzioni. Si precisa che non sono considerati commenti le linee blank e le eventuali righe con contenuto non significativo (tratteggi, caratteri di spaziature, ecc.).

| Caratteristica | Manutenibilità | Sotto- caratteristica | Modificabilità |
| --- | --- | --- | --- |
| Aspetto da valutare | Densità dei commenti del software sviluppato in linguaggio Cobol/C/ C++/ Java/ Visual Basic |  |  |
| Unità di misura | Punto percentuale | Fonte dati | Elaborazione su codice sorgente |
| Periodo di riferimento | La durata della fase di realizzazione o fase equivalente dell'intervento | Frequenza di misurazione | Ad ogni rilascio del software oppure su richiesta di EQS |
| Dati da rilevare | - Numero di moduli rilasciati (Nmoduli) - Numero di linee di codice del singolo modulo rilasciati (NLoc) - Numero di linee di commento del singolo modulo nuovo (Ncomm), Per il linguaggio Java si conteggeranno come commenti solo quelli inseriti all’interno del modulo |  |  |
| Regole di campionamento | Vanno considerati tutti i moduli software nuovi dell'intervento scritti in linguaggio Cobol/ C/ C++/Java/Visual Basic |  |  |
| Formula | IQ2.09=i=1NmoduliNcommii=1NmoduliNLoci |  |  |
| Regole di arrotondamento | Il risultato della misura va arrotondato: - per difetto se la prima cifra decimale è ≤ 5 - per eccesso se la prima cifra decimale è > 5 |  |  |
| Valore di soglia | IQ2.09≥5%, &per linguaggio Java "Applicazioni web Java" (J2EE)25%, &per i linguaggi Cobol/ Visual basic/C/C++ |  |  |
| Azioni contrattuali | Notifica di un rilievo sull’intervento nel caso di non rispetto del valore di soglia |  |  |
| Eccezioni | Nessuna |  |  |

## IQ2.10 - Linee di codice inerte

L’indicatore si applica sia al software nuovo che al software modificato. Per software modificato si intende il software modificato nell’ambito della fornitura anche se realizzato in forniture precedenti.

Qualora l’intervento includa l’uso di più linguaggi, l’indicatore si utilizza su ogni singolo linguaggio.

| Caratteristica | Manutenibilità | Sotto- caratteristica | Modificabilità |
| --- | --- | --- | --- |
| Aspetto da valutare | Codice inerte del software nuovo o modificato sviluppato in linguaggio Cobol/C/Visual Basic/Java |  |  |
| Unità di misura | Numero di linee di codice inerte | Fonte dati | Elaborazione su codice sorgente |
| Periodo di riferimento | La fase di realizzazione dell'intervento | Frequenza di misurazione | Ad ogni rilascio del software oppure su richiesta di EQS |
| Dati da rilevare | Numero di linee di codice sorgente modificato e di nuova realizzazione mai percorso in fase di esecuzione (Nlin_inerti) |  |  |
| Regole di campionamento | Vanno considerati tutte le linee di codice dei moduli software nuovi o modificati dall'intervento scritti in linguaggio Cobol/C/Visual Basic/Java |  |  |
| Formula | IQ2.10=Nlin_inerte |  |  |
| Regole di arrotondamento | Nessuna |  |  |
| Valore di soglia | IQ2.10=0 |  |  |
| Azioni contrattuali | Notifica di un rilievo sull’intervento nel caso di non rispetto del valore di soglia |  |  |
| Eccezioni | Nessuna |  |  |

## IQ2.11 - Essential Complexity

Si applica su interventi che generano software nuovo.

Qualora l’intervento includa l’uso di più linguaggi, l’indicatore si utilizza su ogni singolo linguaggio.

| Caratteristica | Manutenibilità | Sotto- caratteristica | Modificabilità |
| --- | --- | --- | --- |
| Aspetto da valutare | Essential complexity del singolo modulo nuovo sviluppato in linguaggio Cobol/C/Visual Basic/Java |  |  |
| Unità di misura | Essential complexity | Fonte dati | Elaborazione su codice sorgente |
| Periodo di riferimento | La fase di realizzazione dell'intervento | Frequenza di misurazione | Ad ogni rilascio del software oppure su richiesta di EQS |
| Dati da rilevare | La complessità essenziale del singolo modulo software sviluppato (ev(G)i) |  |  |
| Regole di campionamento | Vanno considerati tutti i moduli software nuovi sviluppati dall'intervento |  |  |
| Formula | IQ2.11=ev(G) |  |  |
| Regole di arrotondamento | Nessuna |  |  |
| Valore di soglia | IQ2.11≤3 |  |  |
| Azioni contrattuali | Notifica di un rilievo sull’intervento nel caso di non rispetto del valore di soglia |  |  |
| Eccezioni | Nessuna |  |  |

## Indicatori di qualità specifici per sviluppi in modalità object oriented

Gli indicatori di seguito elencati, relativi ai soli interventi sviluppati in modalità object oriented e si applicano in aggiunta ai precedenti.

### IQ2.12 - Violazioni dell'Incapsulamento da parte di una Classe

La metrica, applicata in maniera analitica ad ogni Classe dell'intervento contrattuale, consente di stabilire se è rispettato il paradigma Object Oriented dell’incapsulamento poiché rileva il numero dei metodi che accedono a dati definiti in un’altra Classe che sono una violazione di questo paradigma.

La violazione dell'incapsulamento peggiora la manutenibilità del codice stesso, in quanto una modifica della definizione di uno dei suddetti dati, comporta un impatto su tutte le Classi che accedono a quel dato.

| Caratteristica | Manutenibilità | Sotto- caratteristica | Modificabilità |
| --- | --- | --- | --- |
| Aspetto da valutare | Rispetto del paradigma OO dell’incapsulamento da parte della Classe. |  |  |
| Unità di misura | Numero di violazioni dell’Incapsulamento | Fonte dati | Elaborazione su codice sorgente |
| Periodo di riferimento | La fase di realizzazione dell'intervento | Frequenza di misurazione | Ad ogni rilascio del software oppure su richiesta di EQS |
| Dati da rilevare | Numero di Metodi di una classe che accedono a dati Pubblici o Protetti generando una violazione al principio dell'incapsulamento (Pub_data) |  |  |
| Regole di campionamento | Si applica a tutti i metodi della classe |  |  |
| Formula | IQ2.12=Pub_data |  |  |
| Regole di arrotondamento | Nessuna |  |  |
| Valore di soglia | IQ2.12=0 |  |  |
| Azioni contrattuali | Notifica di un rilievo sull’intervento nel caso di non rispetto del valore di soglia |  |  |
| Eccezioni | Nessuna |  |  |

### IQ2.13 - Dipendenza di una Classe dai suoi Child

Questa metrica va applicata ad ogni Classe dell'intervento e rileva se una Classe dipende o meno da un suo Child; tale dipendenza è simile al concetto di ricorsività nei sistemi tradizionali e dovrebbe essere evitata, al fine di mantenere un buon disegno dell’ereditarietà nel modello Object Oriented.

| Caratteristica | Manutenibilità | Sotto- caratteristica | Testabilità |
| --- | --- | --- | --- |
| Aspetto da valutare | Dipendenza di una Classe dai suoi “Child”. |  |  |
| Unità di misura | Booleano | Fonte dati | Elaborazione su codice sorgente |
| Periodo di riferimento | La fase di realizzazione dell'intervento | Frequenza di misurazione | Ad ogni rilascio del software oppure su richiesta di EQS |
| Dati da rilevare | Rileva le dipendenze della Classe dai suoi Child (Dep on child) |  |  |
| Regole di campionamento | Si applica in maniera analitica all'intera Classe |  |  |
| Formula | IQ2.13=(Dep on child) |  |  |
| Regole di arrotondamento | Nessuna |  |  |
| Valore di soglia | IQ2.13=FALSE |  |  |
| Azioni contrattuali | Notifica di un rilievo sull’intervento nel caso di non rispetto del valore di soglia |  |  |
| Eccezioni | Nessuna |  |  |

### IQ2.14 - Metodi implementati in una Classe

Questa metrica va applicata ad ogni Classe dell'intervento ed effettua il conteggio dei metodi che è una prima misura della complessità di una Classe. Troppi metodi rendono la Classe di difficile comprensione e incrementano il rischio di errori a fronte di una modifica. Inoltre un numero elevato di metodi incoraggia il “coupling” tra le Classi diminuendo la manutenibilità del software.

| Caratteristica | Manutenibilità | Sotto- caratteristica | Testabilità |
| --- | --- | --- | --- |
| Aspetto da valutare | Numerosità dei metodi implementati in una Classe. |  |  |
| Unità di misura | Numero dei Metodi implementati in una Classe | Fonte dati | Elaborazione su codice sorgente |
| Periodo di riferimento | La fase di realizzazione dell'intervento | Frequenza di misurazione | Ad ogni rilascio del software oppure su richiesta di EQS |
| Dati da rilevare | Numero dei Metodi della Classe (WMC) |  |  |
| Regole di campionamento | Nessuna |  |  |
| Formula | IQ2.14=(WMC) |  |  |
| Regole di arrotondamento | Nessuna |  |  |
| Valore di soglia | IQ2.14≤14 |  |  |
| Azioni contrattuali | Notifica di un rilievo sull'intervento se contemporaneamente non viene rispettato il valore di soglia degli indicatori di qualità IQ2.14 e IQ2.15 |  |  |
| Eccezioni | Sono escluse dal rispetto del valore di soglia: - Javabean; - Dispatch action - Classi utilizzate per la generazione dei pdf. |  |  |

### IQ2.15 - Complessità Ciclomatica di una Classe

Questa metrica va applicata ad ogni Classe dell'intervento, quantifica l’effettiva misura della dimensione funzionale espressa tramite la somma dei cammini linearmente indipendenti di tutti i moduli in essa implementati.

| Caratteristica | Manutenibilità | Sotto- caratteristica | Modificabilità |
| --- | --- | --- | --- |
| Aspetto da valutare | Dimensione della complessità della Classe. |  |  |
| Unità di misura | Numero di cammini ciclomatici | Fonte dati | Elaborazione su codice sorgente |
| Periodo di riferimento | La fase di realizzazione dell'intervento | Frequenza di misurazione | Ad ogni rilascio del software oppure su richiesta di EQS |
| Dati da rilevare | v(G) = Numero dei cammini ciclomatici (o linearmente indipendenti) N = Numero dei Metodi della Classe |  |  |
| Regole di campionamento | Si applica a tutti i Metodi della Classe |  |  |
| Formula | IQ2.15=i=1Nv(G)i |  |  |
| Regole di arrotondamento | Nessuna |  |  |
| Valore di soglia | IQ2.15 ≤70 |  |  |
| Azioni contrattuali | - Notifica di un rilievo sull'intervento se contemporaneamente non viene rispettato il valore di soglia degli indicatori di qualità IQ2.14 e IQ2.15. - Notifica di un rilievo sull'intervento se contemporaneamente non viene rispettato il valore di soglia degli indicatori di qualità IQ2.15 e IQ2.16. |  |  |
| Eccezioni | Sono escluse dal rispetto del valore di soglia: - Javabean; - Dispatch action - Classi utilizzate per la generazione dei pdf. |  |  |

### IQ2.16 - Grado di Coesione dei Metodi di una Classe

Questa metrica va applicata ad ogni Classe dell'intervento e quantifica la Coesione dei Metodi di una Classe. Valori elevati indicano un migliore disegno delle Classi, mentre, valori bassi indicano un incremento della complessità sino a risultare procedurale e non di tipo OO.

La metrica deve essere usata per aiutare a determinare se la numerosità delle funzioni esplicate dalla Classe è giustificata, in relazione alla complessità della Classe stessa.

| Caratteristica | Manutenibilità | Sotto- caratteristica | Modificabilità |
| --- | --- | --- | --- |
| Aspetto da valutare | Coesione dei Metodi di una Classe. |  |  |
| Unità di misura | Unità percentuale | Fonte dati | Elaborazione su codice sorgente |
| Periodo di riferimento | La fase di realizzazione dell'intervento | Frequenza di misurazione | Ad ogni rilascio del software oppure su richiesta di EQS |
| Dati da rilevare | M = Numero dei Metodi in una Classe A = Numero di Variabili (Attributi) di una Classe mj = Numero di Metodi che accedono ad una Variabile (Attributo) |  |  |
| Regole di campionamento | si applica a tutti i metodi della classe |  |  |
| Formula | IQ2.16=1-i=1AmiM*A*100 |  |  |
| Regole di arrotondamento | Il risultato della misura va arrotondato: - per difetto se la prima cifra decimale è ≤ 5 - per eccesso se la prima cifra decimale è > 5 |  |  |
| Valore di soglia | IQ2.16 ≥75% |  |  |
| Azioni contrattuali | Notifica di un rilievo sull'intervento se contemporaneamente non viene rispettato il valore di soglia degli indicatori IQ2.15 e IQ2.16 |  |  |
| Eccezioni | Sono escluse dal rispetto del valore di soglia le classi che non hanno dati propri (ad es. le servlet) |  |  |

## Indicatori di qualità specifici per sviluppi in modalità non object oriented

Gli indicatori di seguito elencati, relativi ai soli interventi sviluppati in modalità non object oriented (come per esempio il Cobol) e si applicano in aggiunta ai precedenti.

### IQ2.17 - Complessità Ciclomatica

Questa metrica va applicata ad ogni file dell'intervento, quantifica l’effettiva misura della dimensione funzionale espressa tramite la somma dei cammini linearmente indipendenti di tutti i moduli in essa implementati.

| Caratteristica | Manutenibilità | Sotto- caratteristica | Modificabilità |
| --- | --- | --- | --- |
| Aspetto da valutare | Dimensione della complessità della del singolo componente sviluppato in modalità standard, non Object Oriented. |  |  |
| Unità di misura | Numero di cammini ciclomatici | Fonte dati | Elaborazione su codice sorgente |
| Periodo di riferimento | La fase di realizzazione dell'intervento | Frequenza di misurazione | Ad ogni rilascio del software oppure su richiesta di EQS |
| Dati da rilevare | v(G) = Numero dei cammini ciclomatici (o linearmente indipendenti) |  |  |
| Regole di campionamento | Viene applicato a tutti per ogni file sorgente consegnato |  |  |
| Formula | IQ2.17=v(G) |  |  |
| Regole di arrotondamento | Nessuna |  |  |
| Valore di soglia | IQ2.17 ≤5 |  |  |
| Azioni contrattuali | - Notifica di un rilievo sull’intervento per ogni file che non rispetta la soglia. |  |  |
| Eccezioni | Tutti i componenti ai quali non è applicabile la metodologia |  |  |

# Indicatori di Qualità dei servizi di Manutenzione Correttiva

Gli interventi di manutenzione correttiva effettuati a fronte di malfunzionamenti dovuti al software dell’applicativo, hanno un livello di ripristino della piena operatività in funzione della gravità del malfunzionamento.

La gravità dei malfunzionamenti sarà assegnata da Equitalia Servizi. Con gli indicatori definiti di seguito si misura il tempo eccedente le soglie assegnate impiegato dal Fornitore per la risoluzione dei malfunzionamenti. I "malfunzionamenti" sono impedimenti all’esecuzione dell’applicazione/funzione o il riscontro di differenze fra l’effettivo funzionamento del software applicativo e quello atteso, come previsto dalla relativa documentazione o comunque determinato dai controlli che vengono svolti durante l’attività dell’utente. Per impedimento all’uso dell’applicazione o delle sue funzioni si intende una malfunzione vera e propria dell’applicazione o gli effetti che tale malfunzione ha causato alla base dati.

| Gravità 0 | Emergenza: guasti o errori bloccanti |
| --- | --- |
| Gravità 1 | Grave: problemi che comportano l’indisponibilità di funzionalità critiche per gli utenti |
| Gravità 2 | Normale: problemi che comportano l’indisponibilità di funzionalità non critiche del sistema |

## IQ3.01 - Tempi di riferimento accettazione/rifiuto

| Caratteristica | Efficienza | Sotto- caratteristica | Efficienza temporale |
| --- | --- | --- | --- |
| Aspetto da valutare | Viene misurata la tempestività del fornitore nel prendere in carico le segnalazioni |  |  |
| Unità di misura | Punto percentuale | Fonte dati | Tracciatura interventi MAC |
| Periodo di riferimento | Tutta la durata del contratto | Frequenza di misurazione | Settimanale nei primi 4 mesi, successivamente mensile |
| Dati da rilevare | - Avvio del processo di risoluzione di un malfunzionamento: Data, ora e minuti comunicazione al Fornitore della richiesta di presa in carico [fase attivazione] (inizio) - Fornitura della correzione da parte del fornitore: Data, ora e minuti del cambiamento di stato in “Accettato” o “Rifiutato” [fase esecuzione] (termine) - Tempo di sospensione della risoluzione di un malfunzionamento (sospensione) a causa dell'indisponibilità dell'ambiente di correzione, o per ragioni non imputabili al Fornitore (TRO) - Numero totale di segnalazioni di malfunzionamento chiuse raggruppate per stessa priorità (T_segnalazi_gravità) |  |  |
| Regole di campionamento | Vanno considerate tutte le segnalazioni chiuse nel periodo di riferimento effettuate a fronte dei malfunzionamenti, raggruppate per stessa priorità. Il calcolo deve essere effettuato per tutte le classificazioni di gravità della segnalazione |  |  |
| Formula | IQ3.01_l1= N_segnalaz_stessa_gravità(T_risoluzione ≤valorelimite_l1)T_segnalaz_stessa_gravità*100 IQ3.01_l2= N_segnalaz_stessa_gravità(T_risoluzione ≤valorelimite_l2)T_segnalaz_stessa_gravità*100 Dove: T_risoluzione = termine - inizio - sospensione |  |  |
| Regole di arrotondamento | Il risultato della misura va arrotondato: - per difetto se la prima cifra decimale è ≤ 5 - per eccesso se la prima cifra decimale è > 5 |  |  |
| Valore di soglia | IQ3.01_l1 ≥ 80 % (con valorelimite_l1 riportato in tabella) IQ3.01_l2 = 100 % (con valorelimite_l2 riportato in tabella) Priorità; valorelimite_l1; valorelimite_l2. Gravità 0 - Emergenza; 2 ore; 4 ore. Gravità 1 - Grave; 4 ore; 8 ore. Gravità 2 - Normale; 8 ore; 16 ore. |
| Azioni contrattuali | - Nel caso di non rispetto della soglia l1, per la gravità 0 notifica di due rilievi sul servizio di Manutenzione Correttiva per ogni punto percentuale al di sotto del valore soglia l1 - Nel caso di non rispetto della soglia l1, per la gravità 1 e/o 2 , notifica di un rilievo sul servizio di Manutenzione Correttiva per ogni punto percentuale al di sotto del valore soglia l1 - Nel caso di non rispetto della soglia l2, indipendentemente dalla gravità, notifica di due rilievi sul servizio di Manutenzione Correttiva per ogni punto percentuale al di sotto del valore soglia l1 Si precisa che le azioni contrattuali riportate sopra sono calcolate e cumulate per ognuna delle classi di gravità previste |  |  |
| Eccezioni | Equitalia Servizi, per gestire eventuali picchi di lavoro non previsti o particolari criticità progettuali, si riserva di applicare le azioni contrattuali sopra riportate nel caso in cui le segnalazioni che superano i limiti soglia non superino il 10% delle segnalazioni lavorate nel periodo di riferimento. |  |  |

Come specificato sopra, il valore T_segnalaz_stessa_gravità  indica il numero totale di segnalazione di malfunzionamento chiuse raggruppate per stessa priorità.

Con il valore N_segnalaz_stessa_gravità (T_risoluzione ≤ valore limite_li), dove i può assumere i valori 1 e 2,) si intende il numero totale di segnalazioni di malfunzionamento chiuse entro il tempo limite l1 o l2, raggruppate per stessa priorità.

Per quanto riguarda l’indicatore in oggetto, con il termine chiuse si intendono le segnalazioni passate dal Fornitore nello stato “Accettato” o “Rifiutato” nel periodo in esame.

## IQ3.02 - Tempi di riferimento chiusura o terminazione con difetto

| Caratteristica | Efficienza | Sotto- caratteristica | Efficienza temporale |
| --- | --- | --- | --- |
| Aspetto da valutare | Viene misurata la tempestività del fornitore nel prendere nel chiudere le segnalazioni |  |  |
| Unità di misura | Punto percentuale | Fonte dati | Tracciatura interventi MAC |
| Periodo di riferimento | Tutta la durata del contratto | Frequenza di misurazione | Settimanale nei primi 4 mesi, successivamente mensile |
| Dati da rilevare | - Avvio del processo di risoluzione di un malfunzionamento: Data, ora e minuti di comunicazione al Fornitore della segnalazione [fase attivazione] (inizio) - Fornitura della correzione da parte del fornitore: Data, ora e minuti del cambiamento di stato in “Chiuso” o “Intervento terminato con difetto” [fase esecuzione] (termine) - Tempo di sospensione della risoluzione di un malfunzionamento (sospensione) a causa dell'indisponibilità dell'ambiente di correzione, o per ragioni non imputabili al Fornitore (TRO) - Numero totale di segnalazioni di malfunzionamento chiuse raggruppate per stessa priorità (T_segnalazi_gravità) |  |  |
| Regole di campionamento | Vanno considerate tutte le segnalazioni chiuse nel periodo di riferimento effettuate a fronte dei malfunzionamenti, raggruppate per stessa priorità. Il calcolo deve essere effettuato per tutte le classificazioni di gravità della segnalazione |  |  |
| Formula | IQ3.02_l1= N_segnalaz_stessa_gravità(T_risoluzione ≤valorelimite_l1)T_segnalaz_stessa_gravità*100 IQ3.02_l2= N_segnalaz_stessa_gravità(T_risoluzione ≤valorelimite_l2)T_segnalaz_stessa_gravità*100 Dove: T_risoluzione = termine - inizio - sospensione |  |  |
| Regole di arrotondamento | Il risultato della misura va arrotondato: - per difetto se la prima cifra decimale è ≤ 5 - per eccesso se la prima cifra decimale è > 5 |  |  |
| Valore di soglia | IQ3.02_l1 ≥ 80 % (con valorelimite_l1 riportato in tabella) IQ3.02_l2 = 100 % (con valorelimite_l2 riportato in tabella) Priorità; valorelimite_l1; valorelimite_l2. Gravità 0 - Emergenza; 4 ore; 8 ore. Gravità 1 - Grave; 1 giorno; 2 giorni. Gravità 2 - Normale; 2 giorni; 4 giorni. |
| Azioni contrattuali | - Nel caso di non rispetto della soglia l1, per la gravità 0 applicazione della penale “Tempi di riferimento chiusura” - Nel caso di non rispetto della soglia l1, per la gravità 1 e/o 2, notifica di un rilievo sul servizio di Manutenzione Correttiva per ogni punto percentuale al di sotto del valore soglia l1 - Nel caso di non rispetto della soglia l2, indipendentemente dalla gravità, applicazione della penale “Tempi di riferimento chiusura” La penale “Tempi di riferimento chiusura” è pari alla percentuale, sul controvalore economico previsto per il canone mensile corrispondente all’area applicativa, di superamento dello SLA calcolata come rapporto percentuale tra tempo effettivo di risoluzione di tutti i ticket lavorati nel mese ed il tempo di risoluzione previsto dallo SLA |  |  |
| Eccezioni | Equitalia Servizi, per gestire eventuali picchi di lavoro non previsti o particolari criticità progettuali, si riserva di applicare le azioni contrattuali sopra riportate nel caso in cui le segnalazioni che superano i limiti soglia non superino il 10% delle segnalazioni lavorate nel periodo di riferimento. |  |  |

Come indicato sopra, il valore T_segnalaz_stessa_gravità indica il numero totale di segnalazioni di malfunzionamento chiuse e raggruppate per stessa priorità.

Il valore N_segnalaz_stessa_gravità (T_risoluzione ≤ valore limite_li), dove i può assumere i valori 1 e 2, indica il numero totale delle segnalazioni di malfunzionamento chiuse entro il valore limite l1 o l2.

Con il termine chiuse si intendono tutte le segnalazioni accettate, o precedentemente rifiutate e quindi accettate perché ad una indagine di maggior dettaglio di EQS non risulta applicabile uno stato diverso, passate poi in uno stato di chiusura o terminazione con difetto.

Si considerano unicamente le segnalazioni prese in carico e chiuse nel periodo di riferimento, come indicato nella riga “Regole di campionamento” della tabella relativa all’indicatore IQ3.02.

## IQ3.03 - Tempi di riferimento risoluzione della segnalazione

| Caratteristica | Efficienza | Sotto- caratteristica | Efficienza temporale |
| --- | --- | --- | --- |
| Aspetto da valutare | Viene misurata la tempestività del fornitore di risoluzione delle segnalazioni |  |  |
| Unità di misura | Punto percentuale | Fonte dati | Tracciatura interventi MAC |
| Periodo di riferimento | Tutta la durata del contratto | Frequenza di misurazione | Settimanale nei primi 4 mesi, successivamente mensile |
| Dati da rilevare | - Avvio del processo di risoluzione di un malfunzionamento: Data, ora e minuti comunicazione al Fornitore della richiesta di presa in carico [fase attivazione] (inizio) - Fornitura della correzione da parte del fornitore: Data, ora e minuti della fornitura da parte del fornitore della soluzione [fase esecuzione] (termine) - Tempo di sospensione della risoluzione di un malfunzionamento (sospensione) a causa dell'indisponibilità dell'ambiente di correzione, o per ragioni non imputabili al Fornitore (TRO) - Numero totale di segnalazioni di malfunzionamento chiuse raggruppate per stessa priorità (T_segnalazi_gravità) |  |  |
| Regole di campionamento | Vanno considerate tutte le segnalazioni per le quali il fornitore fornisce la soluzione nel periodo di riferimento effettuate a fronte dei malfunzionamenti, raggruppate per stessa priorità. Il calcolo deve essere effettuato per tutte le classificazioni di gravità della segnalazione |  |  |
| Formula | IQ3.03_l1= N_segnalaz_stessa_gravità(T_risoluzione ≤valorelimite_l1)T_segnalaz_stessa_gravità*100 IQ3.03_l2= N_segnalaz_stessa_gravità(T_risoluzione ≤valorelimite_l2)T_segnalaz_stessa_gravità*100 Dove: T_risoluzione = termine - inizio - sospensione |  |  |
| Regole di arrotondamento | Il risultato della misura va arrotondato: - per difetto se la prima cifra decimale è ≤ 5 - per eccesso se la prima cifra decimale è > 5 |  |  |
| Valore di soglia | IQ3.03_l1 ≥ 80 % (con valorelimite_l1 riportato in tabella) IQ3.03_l2 = 100 % (con valorelimite_l2 riportato in tabella) Priorità; valorelimite_l1; valorelimite_l2. Gravità 0 - Emergenza; 1 giorno; 3 giorni. Gravità 1 - Grave; 5 giorni; 10 giorni. Gravità 2 - Normale; 10 giorni; 20 giorni. |
| Azioni contrattuali | - Nel caso di non rispetto della soglia l1, per la gravità 0 notifica di due rilievi sul servizio di Manutenzione Correttiva per ogni punto percentuale al di sotto del valore soglia l1 - Nel caso di non rispetto della soglia l1, per la gravità 1 e/o 2 , notifica di un rilievo sul servizio di Manutenzione Correttiva per ogni punto percentuale al di sotto del valore soglia l1 - Nel caso di non rispetto della soglia l2, indipendentemente dalla gravità, notifica di due rilievi sul servizio di Manutenzione Correttiva per ogni punto percentuale al di sotto del valore soglia l1 Si precisa che le azioni contrattuali riportate sopra sono calcolate e cumulabile per ognuna delle classi di gravità previste |  |  |
| Eccezioni | Equitalia Servizi, per gestire eventuali eventuali picchi di lavoro non previsti o particolari criticità progettuali, si riserva di applicare le azioni contrattuali sopra riportate nel caso in cui le segnalazioni che superano i limiti soglia non superino il 10% delle segnalazioni lavorate nel periodo di riferimento. |  |  |

Come indicato precedentemente, il valore T_segnalaz_stessa_gravità indica il numero totale di segnalazioni di malfunzionamento chiuse e raggruppate per stessa priorità.

Il valore N_segnalaz_stessa_gravità (T_risoluzione ≤ valore limite_li), dove i può assumere i valori 1 e 2, indica il numero totale delle segnalazioni di malfunzionamento chiuse entro il valore limite l1 o l2.

Con il termine chiuse per questo indicatore si intendono tutte quelle segnalazioni (incluse quelle precedentemente passate nello stato terminate con difetto di cui alla riposta al Quesito 4) risolte dal Fornitore e accettate da EQS.

Si considerano unicamente le segnalazioni prese in carico e chiuse nel periodo di riferimento, come indicato nella riga “Regole di campionamento” della tabella relativa all’indicatore IQ3.03.

## IQ3.04 - Case recidivi

| Caratteristica | Affidabilità | Sotto- caratteristica | Maturità |
| --- | --- | --- | --- |
| Aspetto da valutare | Numero di interventi correttivi riguardanti uno stesso malfunzionamento (riciclo correttivo) |  |  |
| Unità di misura | Case recidivi | Fonte dati | Tracciatura interventi MAC |
| Periodo di riferimento | Tutto il periodo contrattuale | Frequenza di misurazione | Mensile |
| Dati da rilevare | Numero di interventi di Manutenzione Correttiva recidivi per lo stesso malfunzionamento (Ncase_recidivi) |  |  |
| Regole di campionamento | Nessuna |  |  |
| Formula | IQ3.04=(Ncase_recidivi) |  |  |
| Regole di arrotondamento | Nessuna |  |  |
| Valore di soglia | IQ3.04=1 |  |  |
| Azioni contrattuali | Notifica di un rilievo sulla fornitura per ogni intervento recidivo che supera il valore soglia |  |  |
| Eccezioni | Nessuna |  |  |

## IQ3.05 - Rilievi sul servizio di Manutenzione Adeguativa e Correttiva

Ai fini della rilevazione del presente indicatore saranno conteggiati i rilievi riguardanti inadempimenti relativi al servizio Manutenzione Adeguativa e Correttiva.

| Caratteristica | Efficacia | Sotto- caratteristica | Efficacia |
| --- | --- | --- | --- |
| Aspetto da valutare | Numero di rilievi emessi sul servizio di Manutenzione Adeguativa e Correttiva sulla specifica area applicativa |  |  |
| Unità di misura | Rilievo | Fonte dati | Nota di rilievo |
| Periodo di riferimento | Tutto il periodo contrattuale | Frequenza di misurazione | Mensile |
| Dati da rilevare | Numero Rilievi emessi sul servizio di Manutenzione Adeguativa e Correttiva per la specifica area applicativa |  |  |
| Regole di campionamento | Si considerano tutti i rilievi sul servizio di Manutenzione Adeguativa e Correttiva e comunicati tramite nota di rilievo nel periodo di riferimento (Nrilievi_MAC) |  |  |
| Formula | IQ3.05=(Nrilievi _ MAC) |  |  |
| Regole di arrotondamento | Nessuna |  |  |
| Valore di soglia | IQ3.05≤2 |  |  |
| Azioni contrattuali | Applicazione della penale “Eccesso di rilievi sul servizio di Manutenzione Adeguativa e Correttiva”, per ciascun rilievo eccedente i valori di soglia fissati, sarà applicata una penale pari al 10% del controvalore economico del canone mensile corrispondete all’area applicativa ambito dell’attività fino ad un massimo dell’80% del canone mensile previsto per la specifica area applicativa. |  |  |
| Eccezioni | Nessuna |  |  |

## IQ3.06 - Tempi di riferimento inoltro RDA

| Caratteristica | Efficacia | Sotto- caratteristica | Efficacia temporale |
| --- | --- | --- | --- |
| Aspetto da valutare | Puntualità nella consegna di un prodotto dell’intervento rispetto all’inoltro della RDA |  |  |
| Unità di misura | Punto percentuale | Fonte dati | Contratto Piano di lavoro di intervento Lettere di consegna di deliverable Nota di rilievo |
| Periodo di riferimento | Durata dell’intervento, comprensiva del periodo relativo alla fase di avvio in esercizio | Frequenza di misurazione | Mensile |
| Dati da rilevare | Per ogni tipologia di prodotto viene misurato: - Data richiesta di un prodotto (Data_rich) - Data effettiva di consegna del prodotto (Data_eff) |  |  |
| Regole di campionamento | Vanno considerate tutte le consegne di prodotti eseguite nel periodo di riferimento |  |  |
| Formula | IQ3.06_l1= N_tipologia_prodotto (T_consegna ≤valorelimite_l1)N_tipologia_prodotto*100 IQ3.06_l2= N_tipologia_prodotto (T_consegna ≤valorelimite_l2)N_tipologia_prodotto*100 Dove: - N_tipologia_prodotto sono tutti i prodotti della stessa tipologia, per l’elenco verificare i valori soglia - T_consegna per ogni prodotto equivale a data_eff – data_rich |  |  |
| Regole di arrotondamento | Il risultato della misura va arrotondato: - per difetto se la prima cifra decimale è ≤ 5 - per eccesso se la prima cifra decimale è > 5 |  |  |
| Valore di soglia | IQ3.06_l1 ≥ 80 % (con valorelimite_l1 riportato in tabella) IQ3.06_l2 = 100 % (con valorelimite_l2 riportato in tabella) Prodotto; Tempi di riferimento Misura in giorni lavorativi – dall’inoltro della RDM all’evento indicato. valorelimite_l1; valorelimite_l2. Richiesta RDA; 3 giorni; 5 giorni. Inizio realizzazione rispetto all’accettazione EQS; 5 giorni; 10 giorni. Rispetto tempo previsto di consegna al collaudo (calcolato sul ritardo rispetto al pianificato); 0 giorni; 5 giorni. |
| Azioni contrattuali | Nel caso di non rispetto del valore di soglia: - Nel caso di non rispetto della soglia l1, una notifica di rilievo sull’intervento per ogni punto percentuale al di sotto della soglia prefissata - Nel caso di non rispetto della soglia l2, due notifiche di rilievo sull’intervento per ogni punto percentuale al di sotto della soglia prefissata Si precisa che le azioni contrattuale sono calcolate e cumulate per ognuna delle tipologie prodotto prevista |  |  |
| Eccezioni | Nessuna |  |  |

# Penali non legate direttamente ad indicatori di qualità

## Presenza di Virus

Sarà applicata una penale pari a € 10.000,00 (diecimila /00) per ogni inadempimento ricadente in uno dei seguenti casi:

- presenza di virus o altro codice dannoso nei prodotti consegnati dall’Impresa

- immissione nella rete interna di Equitalia Servizi di un virus o altro codice dannoso derivante dall’utilizzo delle stazioni di lavoro messe a disposizione dall’Impresa, non dotate di software aggiornato relativamente all’antivirus e alle patch di sicurezza per i software di base ed applicativi presenti nelle predette stazioni

## Collegamenti esterni non autorizzati

Ove l’Impresa utilizzi stazioni di lavoro per il collegamento contemporaneo, non autorizzato alla rete interna di Equitalia Servizi e ad una rete esterna attraverso un modem o altro dispositivo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: wireless), Equitalia Servizi applicherà una penale pari ad € 10.000,00 (diecimila/00) per ogni inadempimento

## Sostituzione della figura di Capo Progetto

Ove l’Impresa sostituisca la figura del “Capo progetto”, fatte salve le ipotesi di forza maggiore, Equitalia Servizi applicherà una penale pari ad € 10.000,00 (diecimila/00) per ogni sostituzione.

Nel caso in cui l’Impresa proceda alla sostituzione della risorsa professionale senza la necessaria preventiva autorizzazione di Equitalia Servizi, quest’ultima si riserva la facoltà, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Impresa e da questa comunicate ad Equitalia Servizi nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di applicare una penale pari ad € 3.000 (tremila/00). In ogni caso, si precisa che la nuova risorsa professionale deve avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.

L’Impresa deve comunicare entro 3 gg lavorativi eventuali sostituzioni di risorse titolari della certificazione e/o l’indisponibilità della certificazione. In caso di mancata comunicazione e/o di indisponibilità di risorse con la certificazione richiesta Equitalia Servizi si riserva, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Impresa e da questa comunicate ad Equitalia Servizi nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di applicare una penale pari ad € 6.000 (seimila/00). Se l’inadempienza si protrae per oltre un mese, Equitalia Servizi potrà dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.